PLANO MESTRE DE DOCUMENTAÇÃO

TrailSystem ERP — Distribuição de Materiais de Construção

PLANAC Distribuidora

Versão 1.0  |  22/02/2026  |  Documento Estratégico

# Sumário Executivo

Este documento é o Plano Mestre que guia toda a documentação profissional do TrailSystem ERP. Ele mapeia cada módulo do sistema — os que já existem no código, os que estão planejados e os que faltam para um ERP completo de distribuição de materiais de construção.

O objetivo é transformar o TrailSystem de um projeto com documentação informal de desenvolvedor em um produto profissional com especificações que podem ser apresentadas a investidores, parceiros e clientes SaaS.

Números do Projeto:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Módulos com código funcional | 6 (Auth, Cadastros, Produtos, Comercial, Fiscal, Tenant) |
| Módulos com tela placeholder | 10 (Estoque, Compras, Financeiro, Logística, BI, Suporte, Config...) |
| Módulos faltantes identificados | 8 (Omnichannel, Comissões, CRM, Bancário, Auditoria, Notif...) |
| Total de módulos para ERP completo | 24 módulos organizados em 5 pilares estratégicos |
| Tabelas existentes no banco | 14 tabelas (Drizzle ORM / D1 SQLite) |
| Endpoints da API implementados | 42 endpoints REST (Hono/Workers) |
| Telas no frontend | 27 rotas mapeadas (React Router) |
| Documentos a serem gerados | 48+ documentos profissionais (Blueprint + APIs + ERD + User Stories por módulo) |

# 1. Mapa Completo de Módulos

Análise detalhada de cada módulo classificado em 3 categorias: Existente (código implementado), Planejado (placeholder no menu) e Faltante (identificado pela análise de negócio).

## 1.1 Visão Geral — Todos os Módulos

| # | Módulo | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Auth & Segurança | Funcional | Funcional |
| 02 | Multi-Tenancy | Funcional | Parcial |
| 03 | Configurações do Sistema | Não Existe | Placeholder |
| 04 | Auditoria & Logs | Não Existe | Não Existe |
| 05 | Notificações & Alertas | Não Existe | Não Existe |
| 06 | Cadastros (Clientes/Forn/Parc/Colab) | Funcional | Funcional |
| 07 | Produtos & Categorias | Funcional | Parcial |
| 08 | Gestão de Usuários & Permissões | Parcial | Placeholder |
| 09 | CRM & Relacionamento | Não Existe | Não Existe |
| 10 | Comercial (Orçam/Vendas/Devol) | Funcional | Funcional |
| 11 | Estoque & Inventário | Não Existe | Placeholder |
| 12 | Compras (Pedidos/Cotações) | Não Existe | Placeholder |
| 13 | Comissões & Metas | Não Existe | Não Existe |
| 14 | Financeiro (Pagar/Receber/Caixa) | Não Existe | Placeholder |
| 15 | Fiscal (Nuvem Fiscal / NF-e) | Funcional | Placeholder |
| 16 | Integrações Bancárias (Boleto/PIX) | Não Existe | Não Existe |
| 17 | Logística (Entregas/Rotas) | Não Existe | Placeholder |
| 18 | Omnichannel (WhatsApp/IA) | Não Existe | Parcial |
| 19 | BI & Relatórios | Não Existe | Placeholder |
| 20 | Dashboard Gerencial | Não Existe | Parcial |
| 21 | Suporte (Tickets/Base Conhecimento) | Não Existe | Placeholder |
| 22 | Planos & Billing SaaS | Não Existe | Não Existe |
| 23 | Multi-filial / Centros de Custo | Não Existe | Não Existe |
| 24 | CI/CD & DevOps | Não Existe | Não Existe |

Legenda de Status:

Funcional — Código implementado, testável, integrado backend↔frontend

Parcial — Existe código mas incompleto ou com dados mock

Backend OK — Backend funcional mas sem interface visual

Placeholder — Tela existe no menu mas é página vazia

Não Existe — Módulo ainda não foi criado

# 2. Pilares Estratégicos

Os 24 módulos estão organizados em 6 pilares que refletem a arquitetura de negócio de uma distribuidora de materiais de construção. Cada pilar tem prioridade e dependências claras.

## Pilar 1 — Fundação & Infraestrutura

Base que sustenta todo o sistema. Sem isso, nenhum outro módulo funciona com segurança e rastreabilidade.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth & Segurança | Login, registro, JWT, roles (admin/manager/user), proteção de rotas | Funcional | Alta |
| Multi-Tenancy | Isolamento por tenant_id, resolução por subdomain, planos | Funcional | Alta |
| Configurações | Dados da empresa, logo, moeda, timezone, SMTP, integrações | Não Existe | Alta |
| Auditoria & Logs | Registro de todas as ações críticas, trail de mudanças, compliance | Não Existe | Média |
| Notificações | Alertas internos, e-mail, push, webhooks entre módulos | Não Existe | Média |

## Pilar 2 — Cadastros & CRM

Dados mestres do sistema. Clientes, fornecedores, produtos — a matéria-prima de todas as operações.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastros | Clientes (PF/PJ), Fornecedores, Parceiros (comissão), Colaboradores | Funcional | Crítica |
| Produtos | Categorias hierárquicas, produtos com SKU/EAN, preços, estoque mínimo | Funcional | Crítica |
| Usuários & Permissões | RBAC granular por módulo, convites, histórico de acesso | Parcial | Alta |
| CRM | Pipeline de oportunidades, follow-ups, histórico de interação, scoring | Não Existe | Média |

## Pilar 3 — Operações Comerciais

O coração da distribuidora. Do orçamento à entrega, passando por estoque, compras e comissões.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | Orçamentos (→ aprovação → venda), Vendas (itens, status, pagamento), Devoluções | Funcional | Crítica |
| Estoque | Movimentações (entrada/saída/ajuste), inventário, alertas de mínimo, lotes | Não Existe | Crítica |
| Compras | Pedidos de compra, cotações com fornecedores, recebimento de mercadorias | Não Existe | Alta |
| Comissões & Metas | Cálculo automático de comissões por vendedor/parceiro, metas por período | Não Existe | Média |

## Pilar 4 — Financeiro & Fiscal

Controle financeiro e compliance fiscal. Essencial para operação legal e sustentável.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Financeiro | Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, conciliação, centros de custo | Não Existe | Crítica |
| Fiscal (NF-e) | Emissão NF-e/NFS-e via Nuvem Fiscal, DANFE, XML, CC-e, cancelamento | Funcional | Crítica |
| Bancário | Emissão de boletos, PIX QR Code, conciliação bancária, remessa/retorno | Não Existe | Alta |

## Pilar 5 — Operações & Inteligência

Eficiência operacional, comunicação com clientes e inteligência de dados para decisões estratégicas.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Logística | Gestão de entregas, roteirização, status de entrega, rastreamento | Não Existe | Alta |
| Omnichannel | WhatsApp + IA conversacional + filas + RAG (documentação em andamento) | Não Existe | Alta |
| BI & Relatórios | Relatórios gerenciais, exportação PDF/Excel, dashboards customizáveis | Não Existe | Média |
| Dashboard | KPIs em tempo real, gráficos de vendas, rankings, alertas visuais | Parcial | Alta |
| Suporte | Tickets internos, base de conhecimento, SLA, atendimento ao cliente | Não Existe | Baixa |

## Pilar 6 — Infraestrutura SaaS

Capacidades necessárias para operar como produto SaaS multi-tenant, com cobrança, escalabilidade e automação de deploy.

| Módulo | Escopo | Status | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Planos & Billing | Gestão de planos (free/starter/pro/enterprise), limites, cobrança Stripe/Asaas | Não Existe | Média |
| Multi-filial | Centros de custo, múltiplas filiais por tenant, consolidação de dados | Não Existe | Baixa |
| CI/CD & DevOps | GitHub Actions, deploy automático Workers/Pages, preview, monitoramento | Não Existe | Média |

# 3. Módulos Faltantes — Análise de Negócio

Estes 8 módulos foram identificados pela análise do segmento de distribuição de materiais de construção. Nenhum deles existe no código atual, mas são essenciais para um ERP competitivo no mercado.

## 3.1 CRM & Gestão de Relacionamento

A PLANAC vende para construtoras, empreiteiros e lojistas — relacionamentos de longo prazo que precisam de gestão ativa. O módulo CRM centraliza o pipeline de oportunidades, histórico de contatos e scoring de clientes.

Funcionalidades-chave: Pipeline de oportunidades (kanban), Follow-up automático, Histórico de interação unificado (ligações, e-mails, WhatsApp via Omnichannel), Scoring de clientes (frequência, volume, inadimplência), Segmentação por perfil (construtora, empreiteiro, varejo).

Integração: Cadastros → CRM → Omnichannel → Comercial. Conecta-se diretamente com o módulo Omnichannel já planejado.

## 3.2 Comissões & Metas

Parceiros e vendedores da PLANAC trabalham com comissões. Hoje já existe o campo commission_rate na tabela partners. Este módulo automatiza o cálculo, define metas e gera relatórios de performance.

Funcionalidades-chave: Regras de comissão por vendedor/parceiro/produto/categoria, Cálculo automático ao confirmar venda, Metas mensais/trimestrais/anuais, Dashboard de performance de vendedores, Relatório de comissões a pagar.

Integração: Comercial (venda confirmada) → Comissões → Financeiro (gera conta a pagar).

## 3.3 Integrações Bancárias

Distribuidora de materiais de construção opera com boletos, transferências e PIX. Automatizar a cobrança e conciliação é crítico para o fluxo de caixa.

Funcionalidades-chave: Emissão de boletos (API bancária ou gateway como Asaas), PIX QR Code automático na NF-e, Remessa e retorno bancário (CNAB 240/400), Conciliação bancária automática, Notificação de pagamento recebido.

Integração: Financeiro → Bancário → Notificações. API Brasil pode fornecer parte dessa funcionalidade.

## 3.4 Auditoria & Compliance

Para uma distribuidora que emite NF-e e gerencia crédito de clientes, rastreabilidade é obrigatória. O Cloudflare Analytics Engine já está configurado como binding — basta implementar.

Funcionalidades-chave: Log de todas as ações de escrita (create/update/delete), Trail de mudanças campo a campo (before/after), Quem fez, quando, de onde (IP/device), Relatório de auditoria por período/usuário/módulo, Compliance fiscal (quem emitiu/cancelou NF-e).

Integração: Cross-cutting — intercepta todos os módulos via middleware Hono.

## 3.5 Notificações & Alertas

O sistema de Queue já existe (TASK_QUEUE). Falta criar os handlers que disparam notificações quando eventos ocorrem.

Funcionalidades-chave: Alertas internos (badge na interface), E-mail transacional (pedido confirmado, NF-e emitida), Push notifications (PWA), Webhooks para integrações externas, Preferências de notificação por usuário.

Integração: Event Bus (já existente) → Notificações → múltiplos canais (e-mail, push, WhatsApp via Omnichannel).

## 3.6 Planos & Billing SaaS

O campo plan já existe na tabela tenants (free/starter/professional/enterprise). Falta implementar a lógica de limites, cobrança e upgrade.

Funcionalidades-chave: Definição de limites por plano (usuários, transações, storage R2), Tela de assinatura e upgrade, Integração com gateway de pagamento (Stripe ou Asaas), Trial period, Bloqueio gracioso ao exceder limites.

## 3.7 Multi-filial / Centros de Custo

Distribuidoras frequentemente operam com filiais ou depósitos em cidades diferentes. Cada filial pode ter estoque próprio, vendedores próprios, mas consolidação financeira única.

Funcionalidades-chave: Cadastro de filiais por tenant, Estoque por filial, Transferência entre filiais, Centros de custo por departamento, Consolidação de relatórios.

## 3.8 CI/CD & DevOps

Automação de deploy para escalar o desenvolvimento sem depender de deploy manual. GitHub Actions + Cloudflare já são compatíveis nativamente.

Funcionalidades-chave: Deploy automático backend (Workers) via GitHub Actions, Deploy automático frontend (Pages) via GitHub Actions, Preview deploys por PR, Testes obrigatórios antes de deploy, Rollback automático.

# 4. Plano de Documentação por Módulo

Cada módulo receberá até 4 documentos profissionais, dependendo da complexidade. O formato segue o padrão estabelecido na documentação do Omnichannel.

## 4.1 Tipos de Documento

| Documento | Conteúdo | Quando Aplicável |
| --- | --- | --- |
| Blueprint Técnico | Arquitetura, stack, diagramas, decisões, roadmap, custos | Módulos complexos (8+ tabelas) |
| Modelo de Dados (ERD) | Tabelas, campos, tipos, relacionamentos, índices, convenções | Todos os módulos com banco |
| Especificação de APIs | Endpoints REST, payloads, validações, códigos de erro, exemplos | Todos os módulos com backend |
| User Stories | Histórias de usuário, critérios de aceite, regras de negócio, fluxos | Todos os módulos com interface |

## 4.2 Matriz de Documentos por Módulo

| Módulo | Blueprint | ERD | APIs | User Stories |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth & Segurança | — | Sim | Sim | Sim |
| Multi-Tenancy | — | Sim | Sim | — |
| Configurações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auditoria & Logs | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Notificações | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cadastros | — | Sim* | Sim* | Sim |
| Produtos | — | Sim* | Sim* | Sim |
| Usuários & Permissões | — | Sim | Sim | Sim |
| CRM | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comercial | — | Sim* | Sim* | Sim |
| Estoque | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Compras | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comissões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Financeiro | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fiscal (NF-e) | Sim | Sim* | Sim* | Sim |
| Bancário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Logística | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Omnichannel | Pronto | Ajustar | Pendente | Pendente |
| BI & Relatórios | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dashboard | — | — | Sim | Sim |
| Suporte | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Planos SaaS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Multi-filial | Sim | Sim | Sim | — |
| CI/CD | Sim | — | — | — |

Legenda: Sim = a criar | Sim* = documentar código existente | Pronto = já entregue | Ajustar = requer adequação | — = não aplicável

Total estimado: 72 documentos profissionais

# 5. Análise Detalhada — Módulos Existentes

Para cada módulo que já tem código, detalhamos o que foi implementado, o que falta, e os gaps de documentação.

## 5.1 Auth & Segurança

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Backend | 2 endpoints: POST /auth/login, POST /auth/register |
| Autenticação | JWT com bcryptjs (10 rounds), token no header Authorization: Bearer |
| Roles | 3 níveis: admin, manager, user — campo role na tabela users |
| Middleware | createAuthMiddleware() verifica token e injeta user no context |
| Frontend | Telas de login e registro funcionais, PrivateRoute para proteção |
| Token Storage | localStorage (erp_auth_token), interceptor axios automático |
| Gaps | Sem refresh token, sem recuperação de senha, sem 2FA, sem RBAC granular por módulo |

## 5.2 Cadastros

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Entidades | Clientes (PF/PJ), Fornecedores, Parceiros (com comissão), Colaboradores (com vínculo user) |
| Backend | CRUD completo para todas as 4 entidades — list, create, getById, update, softDelete |
| Endpoints | 20 endpoints: 5 por entidade (GET list, POST create, GET :id, PUT :id, DELETE :id) |
| Tabelas | 4 tabelas: clients (26 campos), suppliers (23), partners (16), employees (15) |
| Frontend | Forms e listas integrados, máscaras CPF/CNPJ, busca CEP, busca CNPJ automática |
| Validação | Zod schemas em @erp/shared + validators.ts no backend |
| Gaps | Sem importação em massa, sem exportação Excel, sem merge de duplicados |

## 5.3 Produtos & Categorias

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Entidades | Categorias (hierárquicas com parentId) e Produtos (com SKU, EAN, preços, estoque) |
| Backend | CRUD completo — categorias e produtos |
| Endpoints | 10 endpoints: 5 categorias + 5 produtos |
| Tabelas | 2 tabelas: categories (7 campos), products (17 campos) |
| Frontend | Parcial — lista e form existem mas interface incompleta |
| Gaps | Sem upload de imagem (R2 IMAGES está configurado mas não usado), sem variantes, sem tabela de preços por cliente |

## 5.4 Comercial

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Entidades | Orçamentos (+ itens), Vendas (+ itens), Devoluções (+ itens) |
| Backend | CRUD + ações: aprovar orçamento, converter em venda, cancelar venda, aprovar devolução |
| Endpoints | 15 endpoints: 7 orçamentos (incl. aprovar e converter), 5 vendas (incl. cancelar), 5 devoluções (incl. aprovar) |
| Tabelas | 6 tabelas: quotes, quote_items, sales, sale_items, returns, return_items |
| Domain Events | Tipos definidos: quote.approved, sale.created, sale.confirmed, return.approved — mas handlers não implementados |
| Frontend | Funcional — formulários com itens, busca de produto, cálculo de totais |
| Gaps | Events sem handlers, sem integração com estoque, sem geração de NF-e ao faturar |

## 5.5 Fiscal (Nuvem Fiscal)

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Integração | Nuvem Fiscal API (ambiente sandbox) — OAuth2 client credentials |
| Backend | Service completo: auth, consulta CNPJ, CRUD empresas, certificados digitais, config CT-e |
| Endpoints | 11 endpoints: 1 CNPJ, 5 empresas, 4 certificados, 1 config CT-e |
| Cache | KV NUVEM_FISCAL_CACHE para tokens OAuth |
| Frontend | Não implementado — sem telas para gestão fiscal |
| Gaps | Sem emissão de NF-e/NFS-e, sem DANFE PDF, sem cancelamento, sem CC-e, sem frontend |

## 5.6 Multi-Tenancy

| Aspecto | Detalhes |
| --- | --- |
| Resolução | Middleware resolveTenant: header x-tenant-id (dev) ou subdomain extraction (prod) |
| Isolamento | tenant_id em todas as tabelas, filtro em todas as queries via repository |
| Planos | Campo plan: free, starter, professional, enterprise — sem enforcement de limites |
| Tabela | tenants: id, name, subdomain, status, plan, timestamps |
| Gaps | Sem tela de onboarding de tenant, sem limites por plano, sem gestão de subdomain |

# 6. Infraestrutura Cloudflare Existente

Recursos Cloudflare já configurados no wrangler.toml que podem ser aproveitados pelos novos módulos.

| Recurso | Binding | Aproveitamento Futuro |
| --- | --- | --- |
| D1 Database | DB | Banco principal — todas as novas tabelas entram aqui |
| KV CACHE | CACHE | Cache de configurações, tokens, dados frequentes |
| KV SESSIONS | SESSIONS | Sessões de usuário, presença online |
| KV NUVEM_FISCAL | NUVEM_FISCAL_CACHE | Tokens OAuth do Nuvem Fiscal |
| Durable Object | SESSION_MANAGER | WebSocket real-time (Omnichannel, Dashboard live) |
| Analytics Engine | ANALYTICS | Módulo de Auditoria, métricas de uso, logs |
| R2 STORAGE | STORAGE | Attachments de chat, XMLs de NF-e, relatórios PDF |
| R2 CERTIFICATES | CERTIFICATES | Certificados digitais A1/A3 por empresa |
| R2 IMAGES | IMAGES | Fotos de produtos, logos de empresas |
| Queue TASKS | TASK_QUEUE | Event handlers: estoque, financeiro, NF-e, notificações |

Conclusão: A infraestrutura Cloudflare já está robusta. Os novos módulos precisam apenas de tabelas no D1 e handlers no Queue — sem custos adicionais de infra.

# 7. Integrações Entre Módulos (Event-Driven)

O sistema de Domain Events já existe no código (shared/events/). Os tipos de evento estão definidos mas os handlers ainda não foram implementados. Este é o mapa completo de como os módulos se comunicam.

| Evento | Origem | Destino(s) | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| sale.created | Comercial | Estoque, Financeiro, Comissões | Ao criar venda: reservar estoque, gerar conta a receber, calcular comissão |
| sale.confirmed | Comercial | Estoque, Fiscal, Notificações | Ao confirmar: dar baixa definitiva no estoque, emitir NF-e, notificar cliente |
| sale.cancelled | Comercial | Estoque, Financeiro | Ao cancelar: reverter estoque, cancelar conta a receber |
| return.approved | Comercial | Estoque, Financeiro, Fiscal | Ao aprovar devolução: devolver ao estoque, gerar crédito, cancelar NF-e parcial |
| quote.approved | Comercial | CRM, Notificações | Ao aprovar orçamento: atualizar pipeline CRM, notificar vendedor |
| quote.converted | Comercial | Comercial | Converter orçamento aprovado em venda |
| client.created | Cadastros | CRM, Omnichannel | Ao criar cliente: abrir oportunidade CRM, vincular contato Omnichannel |
| product.stock_low | Estoque | Notificações, Compras | Estoque abaixo do mínimo: alertar gerente, sugerir pedido de compra |
| invoice.issued | Fiscal | Financeiro, Notificações | NF-e emitida: marcar venda como faturada, notificar cliente |
| payment.received | Bancário | Financeiro, Notificações | Pagamento identificado: dar baixa no financeiro, notificar vendedor |
| message.received | Omnichannel | CRM, Notificações | Nova mensagem WhatsApp: atualizar timeline CRM, alertar atendente |

# 8. Roadmap de Documentação

Ordem estratégica de criação dos documentos, priorizando módulos com maior impacto no negócio e dependências técnicas.

## Fase 1 — Documentar o Existente (Prioridade Máxima)

Criar documentação profissional para os 6 módulos que já têm código. Isso transforma o que hoje são 'anotações de dev' em especificações de produto.

| # | Módulo | Documentos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Auth & Multi-Tenancy (consolidado) | ERD + APIs + User Stories | 3 docs |
| 1.2 | Cadastros | ERD* + APIs* + User Stories | 3 docs |
| 1.3 | Produtos & Categorias | ERD* + APIs* + User Stories | 3 docs |
| 1.4 | Comercial (Orçam/Vendas/Devol) | ERD* + APIs* + User Stories | 3 docs |
| 1.5 | Fiscal (Nuvem Fiscal) | Blueprint + ERD* + APIs* + User Stories | 4 docs |
| 1.6 | Dashboard | User Stories | 1 doc |

Subtotal Fase 1: 17 documentos

## Fase 2 — Módulos Core Pendentes (Operação da Distribuidora)

Módulos que já estão no menu como placeholder e são essenciais para operar uma distribuidora.

| # | Módulo | Documentos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Estoque & Inventário | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 2.2 | Financeiro (Pagar/Receber/Caixa) | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 2.3 | Compras (Pedidos/Cotações) | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 2.4 | Logística (Entregas/Rotas) | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 2.5 | Configurações do Sistema | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 2.6 | Usuários & Permissões (RBAC) | ERD + APIs + User Stories | 3 docs |

Subtotal Fase 2: 23 documentos

## Fase 3 — Módulos Estratégicos (Diferencial Competitivo)

Módulos que transformam o ERP de 'básico' em 'completo', adicionando inteligência e automação.

| # | Módulo | Documentos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Omnichannel (WhatsApp/IA) | Ajustar 3 existentes + criar 3 pendentes | 6 docs |
| 3.2 | CRM & Relacionamento | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 3.3 | Comissões & Metas | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 3.4 | Integrações Bancárias | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 3.5 | BI & Relatórios | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 3.6 | Auditoria & Compliance | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 3.7 | Notificações & Alertas | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |

Subtotal Fase 3: 30 documentos

## Fase 4 — Infraestrutura SaaS

Documentação para escalar o TrailSystem como produto SaaS.

| # | Módulo | Documentos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Planos & Billing SaaS | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |
| 4.2 | Multi-filial / Centros de Custo | Blueprint + ERD + APIs | 3 docs |
| 4.3 | CI/CD & DevOps | Blueprint | 1 doc |
| 4.4 | Suporte (Tickets/Base Conhecimento) | Blueprint + ERD + APIs + User Stories | 4 docs |

Subtotal Fase 4: 12 documentos

## Resumo de Entregas

| Fase | Foco | Documentos |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Documentar código existente (6 módulos) | 17 docs |
| Fase 2 | Módulos core pendentes (6 módulos) | 23 docs |
| Fase 3 | Módulos estratégicos (7 módulos) | 30 docs |
| Fase 4 | Infraestrutura SaaS (4 módulos) | 12 docs |
| TOTAL | 24 módulos documentados profissionalmente | 82 docs |

# 9. Decisões Registradas

| Data | Decisão | Status |
| --- | --- | --- |
| 22/02/2026 | Análise de código-fonte via repositório GitHub | Aprovado |
| 22/02/2026 | 24 módulos identificados para ERP completo de distribuição | Aprovado |
| 22/02/2026 | Organização em 6 pilares estratégicos | Aprovado |
| 22/02/2026 | 8 módulos faltantes identificados pela análise de negócio | Identificado |
| 22/02/2026 | 4 tipos de documento por módulo (Blueprint, ERD, APIs, User Stories) | Aprovado |
| 22/02/2026 | 82 documentos profissionais no plano completo | Planejado |
| 22/02/2026 | Roadmap em 4 fases priorizadas por impacto no negócio | Proposto |
| 22/02/2026 | Padrões do código existente como base (UUID, INTEGER timestamps, status) | Obrigatório |