DECISOES DE NEGOCIO — FASE 2

Backbone Operacional: Estoque + Financeiro + Compras + Logistica

Respostas do Rodrigo + Decisoes Tecnicas Derivadas

22/02/2026  |  38 perguntas respondidas  |  Todas as respostas registradas

# 1. ESTOQUE — Decisoes Registradas

## E1: Lote e Validade

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Nenhum produto tem lote/validade HOJE, mas deveria ter em varios produtos |
| Decisao Tecnica | Criar tabela product_batches (productId, batchNumber, expirationDate, quantity) como OPCIONAL. Configuravel por produto: produto.tracksBatches = true/false. Quando ativado, entradas exigem lote. Quando desativado, estoque funciona simples. |
| Impacto | Tabela extra + flag no produto. Nao bloqueia MVP, mas ja esta preparado. |

## E2: Locais de Armazenamento

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Multiplos depositos/filiais |
| Decisao Tecnica | Tabela warehouses (id, tenantId, name, address, type: main/branch/expedition). Estoque por local: stock_levels (productId, warehouseId, quantity). Transferencia entre locais como movimentacao. |
| Impacto | Multi-warehouse e obrigatorio. Cada filial tem seu deposito. Transferencia entre depositos e tipo de movimentacao. |

## E3: Codigo de Barras

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Nao usa hoje, MAS precisa implementar |
| Decisao Tecnica | Endpoint GET /produtos/barcode/:code para consulta rapida. Interface mobile-friendly para leitura via camera do celular. Campo barcode ja existe na tabela products. |
| Impacto | Endpoint simples + PWA com acesso a camera. Prioridade media — funciona sem, mas melhora muito a operacao. |

## E4: Conferencia de Mercadoria

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Confere manual + NF. Quer adicionar leitura de codigo de barras. POREM: produtos em paletes de 500-600 pecas sem etiqueta do fabricante precisam de metodo manual obrigatoriamente. |
| Decisao Tecnica | Tela de Recebimento com DOIS modos configuraves por produto: (1) Modo Barcode: escaneia cada item, sistema conta automatico. (2) Modo Manual: digita quantidade conferida (para paletes/granel). Configuracao no cadastro do produto: product.receivingMethod = 'barcode' ¦ 'manual' ¦ 'both'. Comparacao automatica: quantidade NF vs quantidade conferida. Se divergencia, registra ocorrencia. |
| Insight Critico | Decisao muito inteligente do Rodrigo. Na distribuicao de drywall, placas vem em paletes grandes sem etiqueta individual. O sistema PRECISA suportar ambos os metodos. Isso sera um diferencial do TrailSystem vs ERPs genericos. |

## E5: Inventario/Contagem

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Faz inventario trimestral ou mais frequente |
| Decisao Tecnica | Modulo de Inventario: tabelas inventory_counts (id, warehouseId, date, status) + inventory_count_items (productId, systemQty, countedQty, difference). Contagem cega (operador nao ve saldo do sistema). Ajuste automatico apos aprovacao do gerente. |

## E6: Reserva de Estoque

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Reserva na venda confirmada, mesmo antes da entrega |
| Decisao Tecnica | Campo reservedQuantity no stock_levels. Evento sale.confirmed: reservedQuantity += qty vendida. Evento delivery.completed: reservedQuantity -= qty entregue, quantity -= qty entregue. Disponivel = quantity - reservedQuantity. Validacao: nao vender se disponivel < quantidade pedida. |
| Formula | Disponivel = quantity (fisico) - reservedQuantity (vendido nao entregue) |

## E7: Tipos de Movimentacao

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Todos: entrada, saida, transferencia, bonificacao, perda/avaria, consumo interno, amostra |
| Decisao Tecnica | Tabela stock_movements com campo type (enum): purchase_in, sale_out, transfer_in, transfer_out, return_in, bonus_out, loss, damage, internal_use, sample, adjustment. Cada movimentacao tem: productId, warehouseId, quantity, type, referenceId, referenceType, notes, userId. |

## E8: Drop-ship

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Nao faz hoje, MAS quer ter a parametrizacao para ativar nas configuracoes quando necessario |
| Decisao Tecnica | Config tenant_settings.enableDropship = false (default). Quando ativado, venda pode ser criada com flag isDropship = true. Venda dropship nao baixa estoque local — gera pedido de compra direto para o fornecedor com endereco de entrega do cliente. |

## E9: Metodo de Custo

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Custo medio ponderado, com possibilidade de trocar metodo nas configuracoes |
| Decisao Tecnica | Config tenant_settings.costMethod = 'weighted_average' ¦ 'last_purchase' ¦ 'fifo'. Default: weighted_average. A cada entrada de compra: novoCusto = ((estoqueAtual x custoAtual) + (qtdComprada x precoCompra)) / (estoqueAtual + qtdComprada). Campo averageCost no stock_levels atualizado automaticamente. |
| Padrao | Custo Medio Ponderado (CMP) e o mais usado em distribuidoras e aceito pelo fisco brasileiro. |

## E10: Enderecamento de Estoque

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Nao precisa agora. Quer entender melhor a opcao B. |
| Explicacao | Enderecamento = cada produto tem um 'endereco' no deposito (ex: Corredor A, Prateleira 3, Nivel 2 = 'A-03-02'). Facilita: separacao de pedido (operador sabe onde ir), inventario (conta por corredor), organizacao. Adiciona tabela storage_locations + campo locationId no stock_levels. Para o futuro: ja deixo a estrutura preparada sem implementar a UI. |
| Decisao Tecnica | NAO implementar agora. Preparar campo locationId como nullable no stock_levels para evolucao futura sem migracao. |

# 2. FINANCEIRO — Decisoes Registradas

## F1: Formas de Pagamento

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | D — Dinheiro, Boleto, PIX, Cartao, Cheque + possibilidade de adicionar outras |
| Decisao Tecnica | Tabela payment_methods (id, tenantId, name, type, isActive, settings). Pre-cadastradas: Dinheiro, Boleto, PIX, Cartao Credito, Cartao Debito, Cheque. Tenant pode criar novas (ex: Permuta, Consignacao, Deposito). Tipo enum: cash, bank_slip, pix, credit_card, debit_card, check, other. Campo settings (JSON) para configs especificas de cada forma. |
| Flexibilidade | Sistema nao e rigido — cada tenant adiciona as formas que usa. Perfeito para SaaS multi-tenant. |

## F2: Parcelamento

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | D — Todos os tipos, com opcao de variar parcelamentos |
| Decisao Tecnica | Tabela payment_conditions (id, tenantId, name, installments, intervals). Exemplos: 'A Vista' (1x, 0 dias), '30/60/90' (3x, [30,60,90]), '28/56/84' (3x, [28,56,84]), 'Cartao 3x' (3x, cartao). Tenant cria condicoes customizadas. Na venda, seleciona condicao — sistema gera parcelas automaticamente em accounts_receivable. |
| Flexibilidade | Intervalo entre parcelas e livre (nao fixo em 30 dias). Tenant configura como quiser. |

## F3: Categorias de Despesa

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Fornecedores + aluguel + salarios + impostos + comissoes + frete + manutencao |
| Decisao Tecnica | Plano de Contas hierarquico: tabela chart_of_accounts (id, tenantId, code, name, parentId, type: revenue/expense/asset/liability). Pre-cadastrar plano padrao para distribuidoras. Toda conta a pagar/receber vinculada a uma conta do plano. |
| DRE | Com plano de contas, DRE e gerado automaticamente agrupando por categoria. |

## F4: Bancos

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Sicoob, Sisprime, Banco do Brasil, Caixa, Pagueveloz |
| Decisao Tecnica | Tabela bank_accounts (id, tenantId, bankName, bankCode, agency, account, type, isActive). Pre-cadastrar os 5 bancos da PLANAC. Integracao bancaria por modulo separado com adapter por banco (Strategy Pattern). |
| Integracao | Prioridade: (1) Sicoob API, (2) Sisprime API, (3) BB/Caixa CNAB como fallback. Pagueveloz provavelmente tem API propria. |

## F5: Conciliacao Bancaria

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — API direto com banco. CNAB/OFX apenas se banco nao tiver API |
| Decisao Tecnica | Strategy Pattern para integracao bancaria: BankAdapter interface com metodos getTransactions(), registerBoleto(), getBalance(). Implementacoes: SicoobAPIAdapter, SisprimeAPIAdapter, CNABFileAdapter (fallback). Conciliacao: match automatico por valor + data + identificador. Itens nao conciliados vao para fila manual. |

## F6: Desconto por Antecipacao

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Nao da desconto por pagamento antecipado |
| Decisao | NAO implementar campo de desconto por pontualidade. Simplifica o modulo financeiro. |

## F7: Analise de Credito

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | Consulta Boa Vista antes de vender. Pensando em usar API Brasil para analise de credito completa. |
| Decisao Tecnica | Modulo de Analise de Credito integrado ao ciclo comercial. Antes de confirmar venda: (1) Consulta SPC Boa Vista (R$5), (2) SCR Bacen + Score (R$6,19), (3) Protesto Nacional (R$1,72). Resultado cachear no cliente por 30 dias (evitar custo repetido). Flag de bloqueio automatico se score abaixo do threshold configuravel. |
| APIs Contratadas | API Brasil: SPC R$5 ¦ SCR+Score R$6,19 ¦ Protesto R$1,72 ¦ Define Limite PJ Plus R$12,39 |

## F8: Fluxo de Caixa

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Fluxo projetado com cenarios otimista/pessimista |
| Decisao Tecnica | Dashboard Financeiro com: (1) Realizado (entradas/saidas efetivas por dia), (2) Projetado (vencimentos futuros de contas a receber + pagar), (3) Cenarios: Otimista (100% recebimento), Realista (historico de inadimplencia do tenant), Pessimista (dobro da inadimplencia). Grafico de area empilhada com saldo projetado. |

## F9: DRE Automatico

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Sim, DRE mensal automatico |
| Decisao Tecnica | DRE gerado a partir do plano de contas. Receita Bruta - Deducoes = Receita Liquida - CMV = Lucro Bruto - Despesas Operacionais = Lucro Operacional. Endpoint GET /financeiro/dre?mes=2026-02. Exportavel em PDF e Excel. |

## F10: Caixinha / Fundo Fixo

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | A — Sim, controle de caixa para pagamentos em dinheiro |
| Explicacao | Sim, caixinha e o controle do dinheiro fisico que entra (pagamentos em dinheiro dos clientes) e sai (despesas pequenas do dia-a-dia: gasolina, alimentacao, material de escritorio). Funcionalidades: abertura/fechamento de caixa diario, sangria (retirada para deposito bancario), suprimento (adição ao caixa), registro de cada entrada/saida. |
| Decisao Tecnica | Tabela cash_registers (id, tenantId, openedAt, closedAt, openingBalance, closingBalance, status). Tabela cash_movements (id, registerId, type: in/out/withdrawal/supply, amount, description, paymentMethodId, userId). Fluxo: abrir caixa -> registrar movimentacoes -> fechar caixa (confere saldo). |

# 3. COMPRAS — Decisoes Registradas

## C1: Fornecedores

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — 10 a 30 fornecedores principais |
| Decisao Tecnica | Tabela suppliers ja mapeada no Cadastros (tipo 'supplier' na clients ou tabela separada). Nao precisa de portal do fornecedor — volume gerenciavel. Campos extras: leadTime (dias), paymentTerms, contactPerson, notes. |

## C2: Cotacao

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — Cota 2-3 fornecedores, porem alguns itens compra sempre do mesmo |
| Decisao Tecnica | Tabela purchase_quotes (id, tenantId, supplierId, items, totalPrice, validUntil, status). Tela de comparativo lado-a-lado (ate 3 cotacoes). Campo product.preferredSupplierId para itens com fornecedor fixo — sistema ja sugere na sugestao de compra. Cotacao e OPCIONAL: pode criar pedido de compra direto. |

## C3: Pedido de Compra

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Mix: pedido formal por e-mail/sistema + compra direta por WhatsApp |
| Decisao Tecnica | Tabela purchase_orders (id, tenantId, number, supplierId, items, status, approvedBy). Dois fluxos: (1) Formal: cria PO no sistema -> aprova -> envia PDF por e-mail/WhatsApp ao fornecedor. (2) Rapido: cria PO retroativo apos comprar (registra para controle). Ambos geram entrada no estoque e conta a pagar quando mercadoria chega. |

## C4: Aprovacao de Compra

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — Gerente de compras aprova |
| Decisao Tecnica | Role 'purchase_manager' com permissao de aprovar pedidos de compra. Sem alcada por valor no MVP (qualquer valor, gerente aprova). Futuro: config tenant_settings.purchaseApprovalThreshold para valores acima de X exigirem aprovacao do dono. |

## C5: Sugestao de Compra

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Sugestao inteligente com giro + sazonalidade |
| Decisao Tecnica | Algoritmo de sugestao: (1) Calcula giro medio dos ultimos 90 dias (sale_items por produto), (2) Aplica fator de sazonalidade (mes-a-mes do ano anterior), (3) Considera leadTime do fornecedor, (4) Ponto de pedido = (giro diario x leadTime) + estoque de seguranca. Quando estoque disponivel <= ponto de pedido -> gera sugestao. Tela: lista de sugestoes com botao 'Criar Pedido de Compra'. |
| Diferencial | Sugestao inteligente e premium — maioria dos ERPs so tem ponto de pedido fixo. Giro + sazonalidade e nivel SaaS avancado. |

## C6: Captura de NF de Entrada

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Nao recebe XML do fornecedor. POREM: quer integracao para captura automatica de NF-e, NFS-e e CT-e. Garantir aproveitamento fiscal e lancamentos financeiros automaticos E manuais. |
| Decisao Tecnica | Integracao com Nuvem Fiscal (ja contratada) para: (1) Manifesto de Destinatario (MDF-e) — captura automatica de NF-e endereacadas ao CNPJ. (2) Parser XML: extrai fornecedor, produtos, valores, impostos. (3) Gera automaticamente: entrada no estoque + conta a pagar no financeiro. (4) Suporte a NF-e (mercadoria), NFS-e (servicos), CT-e (frete). (5) Opcao manual: inserir NF manualmente quando nao tem XML. |
| Aproveitamento Fiscal | Credito de ICMS, PIS, COFINS extraidos automaticamente do XML. Fundamental para distribuidora — reduz carga tributaria. |

## C7-C9: Demais Decisoes

| Pergunta | Resposta | Decisao |
| --- | --- | --- |
| C7 | A — Preco do momento, sem contrato fixo | Nao criar tabela de contratos. Preco de compra vem do ultimo pedido ou cotacao. |
| C8 | C — Avaliacao de fornecedor no futuro | Preparar campo supplierRating (nullable) no cadastro. Implementar score depois. |
| C9 | C — Importacao no futuro | Nao implementar. Deixar flag product.isImported para quando precisar. |

# 4. LOGISTICA — Decisoes Registradas

## L1: Frota

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C + D — Mix: frota propria para regiao + terceirizada para distante + cliente retira na loja |
| Decisao Tecnica | Tabela vehicles (id, tenantId, plate, model, capacity, type: own/third_party, isActive). Tabela drivers (id, tenantId, name, phone, licenseNumber, vehicleId). Delivery pode ser: type = 'own_fleet' ¦ 'third_party' ¦ 'customer_pickup'. Para retirada: nao gera entrega, mas registra romaneio de separacao. |

## L2: Regiao de Entrega

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — Londrina + raio de 70km |
| Decisao Tecnica | Tabela delivery_zones (id, tenantId, name, centerLat, centerLng, radiusKm, baseFee). Zona padrao: Londrina, raio 70km. Calculo de distancia via Google Maps API ou formula Haversine. Frete varia por distancia dentro da zona. |

## L3: Frete

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Frete calculado por peso e distancia |
| Decisao Tecnica | Tabela freight_tables (id, tenantId, minWeight, maxWeight, minDistance, maxDistance, price). Calculo: identifica faixa de peso + faixa de distancia -> busca preco na tabela. Campos necessarios nos produtos: weight, dimensions (para cubagem). Na venda: campo freight calculado automaticamente, editavel pelo vendedor. |

## L4: Roteirizacao

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — 5 a 20 entregas/dia. Quer roteirizacao inteligente MAS com possibilidade de ajuste manual para priorizar cliente especifico |
| Decisao Tecnica | Algoritmo de roteirizacao: (1) Agrupa entregas por zona/regiao, (2) Otimiza ordem por distancia (TSP simplificado), (3) Respeita capacidade do veiculo (peso + volume). POREM: gestor pode arrastar/reordenar paradas manualmente. Entrega prioritaria: flag delivery.priority = 'urgent' move para topo da rota. Google Directions API para rota otimizada. |
| Diferencial | Roteirizacao inteligente com override manual. Melhor dos dois mundos: eficiencia + flexibilidade operacional. |

## L5: Comprovante de Entrega

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | C — Assinatura digital no celular + foto. Se cliente ausente: apenas foto do local. |
| Decisao Tecnica | App do Motorista (PWA): tela de entrega com: (1) Canvas de assinatura digital (finger touch), (2) Captura de foto (camera do celular), (3) Opcao 'Cliente ausente' -> pula assinatura, exige foto obrigatoria. (4) GPS automatico no momento da entrega. Armazenamento: R2 STORAGE (assinatura PNG + foto JPG). Tabela delivery_proofs (deliveryId, signatureUrl, photoUrl, gpsLat, gpsLng, deliveredAt, receivedBy). |

## L6: Rastreamento

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B — Rastreio em tempo real pelo app do motorista. REGRA IMPORTANTE: cada cliente ve APENAS a propria entrega, nao a rota completa do motorista. |
| Decisao Tecnica | App do Motorista envia GPS a cada 30s -> atualiza delivery.currentLat/Lng. Quando motorista sai de uma entrega -> proxima entrega da fila recebe notificacao WhatsApp (Omnichannel): 'Sua entrega esta a caminho! Acompanhe: [link]'. Link abre pagina de rastreamento que mostra APENAS: posicao atual do motorista + endereco do cliente + ETA estimado. Cliente NAO ve outras paradas, rota completa, ou outros clientes. |
| Privacidade | Decisao de privacidade excelente. Cada cliente so ve o que e relevante para ele. Implementacao via token unico por entrega no link de rastreamento. |

## L7: Romaneio de Carga

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Resposta | B + C — Romaneio misto. Depende do tipo de veiculo. Aplica para entregas E retiradas. Entregas podem ser fracionadas (cliente recebe em partes conforme necessidade). |
| Decisao Tecnica | Tabela loading_manifests (id, tenantId, vehicleId, driverId, date, type: delivery/pickup/mixed, status). Tabela manifest_items (manifestId, saleId, saleItemId, quantity, notes). Entrega parcial: uma venda pode gerar multiplos manifests ao longo do tempo. Campo manifest_items.quantity pode ser menor que sale_items.quantity (fracao). Controle: SUM(manifest_items.quantity) WHERE saleItemId = X nao pode exceder sale_items.quantity. |
| Insight Critico | Entrega fracionada e realidade de distribuidora de drywall — obra consome material gradualmente. Sistema precisa controlar quanto ja foi entregue vs quanto falta. Diferencial importante vs ERPs genericos. |

## L8-L9: Demais Decisoes

| Pergunta | Resposta | Decisao |
| --- | --- | --- |
| L8 | A — Quer controle de manutencao: km, oleo, pneus | Tabela vehicle_maintenance (vehicleId, type, date, mileage, cost, nextDate, notes). Alerta quando proxima manutencao vencer. |
| L9 | A — Quer custo de entrega por pedido | Calculo: (combustivel estimado por km x distancia) + pedagio + (salario motorista / entregas do dia). Dashboard com custo medio por entrega e por km. |

# 5. Resumo: Tabelas Novas Necessarias

## 5.1 Modulo Estoque

| Tabela | Campos Chave | Origem |
| --- | --- | --- |
| warehouses | id, tenantId, name, address, type | E2 |
| stock_levels | productId, warehouseId, quantity, reservedQuantity, averageCost, locationId(null) | E2, E6, E9, E10 |
| stock_movements | productId, warehouseId, type(enum 11), quantity, referenceId, referenceType, userId | E7 |
| product_batches | productId, batchNumber, expirationDate, quantity (opcional por produto) | E1 |
| inventory_counts | warehouseId, date, status + inventory_count_items | E5 |

## 5.2 Modulo Financeiro

| Tabela | Campos Chave | Origem |
| --- | --- | --- |
| payment_methods | tenantId, name, type(enum), isActive, settings(JSON) | F1 |
| payment_conditions | tenantId, name, installments, intervals(JSON) | F2 |
| chart_of_accounts | tenantId, code, name, parentId, type(enum) | F3, F9 |
| bank_accounts | tenantId, bankName, bankCode, agency, account, type | F4 |
| accounts_receivable | saleId, clientId, installment, dueDate, amount, paidAmount, status | F1, F2 |
| accounts_payable | supplierId, purchaseOrderId, dueDate, amount, status, chartAccountId | F3 |
| cash_registers | tenantId, openedAt, closedAt, openingBalance, closingBalance | F10 |
| cash_movements | registerId, type, amount, description, userId | F10 |

## 5.3 Modulo Compras

| Tabela | Campos Chave | Origem |
| --- | --- | --- |
| purchase_quotes | tenantId, supplierId, items, totalPrice, status | C2 |
| purchase_orders | tenantId, number, supplierId, items, status, approvedBy | C3, C4 |
| purchase_order_items | orderId, productId, quantity, unitPrice, total | C3 |
| incoming_invoices | tenantId, type(nfe/nfse/cte), number, supplierId, xml, status | C6 |

## 5.4 Modulo Logistica

| Tabela | Campos Chave | Origem |
| --- | --- | --- |
| vehicles | tenantId, plate, model, capacity, type(own/third_party) | L1 |
| drivers | tenantId, name, phone, licenseNumber, vehicleId | L1 |
| delivery_zones | tenantId, name, centerLat, centerLng, radiusKm, baseFee | L2 |
| freight_tables | tenantId, minWeight, maxWeight, minDistance, maxDistance, price | L3 |
| deliveries | saleId, type(own/third/pickup), driverId, vehicleId, status, route | L1, L4 |
| delivery_proofs | deliveryId, signatureUrl, photoUrl, gpsLat, gpsLng, receivedBy | L5 |
| loading_manifests | tenantId, vehicleId, driverId, type(delivery/pickup/mixed), status | L7 |
| manifest_items | manifestId, saleId, saleItemId, quantity(parcial ok) | L7 |
| vehicle_maintenance | vehicleId, type, date, mileage, cost, nextDate | L8 |

## 5.5 Totais

| Modulo | Tabelas Novas | Tabelas Existentes Impactadas |
| --- | --- | --- |
| Estoque | 5 | products (add: tracksBatches, receivingMethod, weight, dimensions) |
| Financeiro | 8 | sales (add: paymentConditionId, freightValue) |
| Compras | 4 | products (add: preferredSupplierId), suppliers (add: leadTime) |
| Logistica | 9 | sales (add: deliveryType, deliveryZoneId) |
| TOTAL | 26 novas | + campos em 3 tabelas existentes |

# 6. Decisoes Arquiteturais Derivadas

| Decisao | Impacto | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Configuracoes por tenant (costMethod, enableDropship, etc.) em tabela tenant_settings | Cada distribuidora configura o sistema do seu jeito | Critica |
| Metodo de conferencia configuravel por produto (barcode vs manual) | Resolve paletes sem etiqueta — diferencial real | Critica |
| Entrega fracionada (mesma venda, multiplos romaneios ao longo do tempo) | Realidade de distribuidora de drywall — obra consome gradualmente | Critica |
| Captura automatica de NF-e + NFS-e + CT-e via Nuvem Fiscal | Aproveitamento fiscal automatico + lancamento financeiro | Alta |
| Strategy Pattern para integracao bancaria (API first, CNAB fallback) | Suporta 5 bancos sem reescrever logica | Alta |
| Rastreamento por token unico — cliente ve so a propria entrega | Privacidade + UX clean + seguranca | Alta |
| Sugestao de compra inteligente (giro + sazonalidade + leadTime) | Diferencial premium vs ERPs basicos | Media |
| DRE automatico com plano de contas hierarquico | Visao financeira completa para o dono | Media |
| App do Motorista (PWA): GPS + assinatura + foto + status | Comprovante digital + rastreamento + produtividade | Media |
| Fluxo de caixa com cenarios (otimista/realista/pessimista) | Gestao financeira avancada | Baixa |